**ГЛАВА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «село ВЫВЕНКА»  
ОЛЮТОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КАМЧАТСКОГО КРАЯ  
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**06.02.2019 года № 4**

Об утверждении муниципальной программы «Улучшение

санитарно - экологического состояния территории сельского поселения «село Вывенка» в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Камчатского края от 20.11.2017N488-П "О утверждении государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Улучшение санитарно-экологического состояния территории сельского поселения «село Вывенка» в 2019 году» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде по адресу ул.Центральная, д. 29-6, а также в сети Интернет на официальном сайте сельского поселения «село Вывенка» Вывенка-адм.рф.

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

Глава

сельского поселения

«село Вывенка» Д.В. Буранков

Муниципальная программа

Улучшение санитарно-экологического состояния территории  
 сельского поселения «село Вывенка» в 2019 году

Раздел 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Улучшение санитарно-экологического состояния территории

сельского поселения «село Вывенка» в 2019 году »

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы |  | Государственная программа Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае», подпрограмма «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края» |
| Заказчик Программы |  | Администрация сельского поселения «село Вывенка» |
| Разработчик программы |  | Администрация сельского поселения «село Вывенка» |
| Исполнители Программы |  | Администрация сельского поселения «село Вывенка» |
| Цель Программы |  | Улучшение экологической ситуации в сельском поселении «село Вывенка». Достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых коммунальных отходов путем ликвидации несанкционированных свалок. |
| Задачи Программы |  | Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения «село Вывенка» |
| Сроки реализации Программы |  | 2019 год |
| Объемы и источники  финансирования  Программы |  | Общий объем финансирования Программы составляет 292 129,21 рублей, в том числе: краевой бюджет – 292 100,00 рублей, местный бюджет – 29,21 рублей. |
| Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы |  | Снижение количества несанкционированных мест размещения отходов в сельском поселении;  Улучшение экологической ситуации в сельском поселении |
| Система организации контроля за исполнением Программы |  | общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация сельского поселения «село Вывенка» |

Раздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. **Технико-экономическое обоснование программы**

Согласно П. 18 ч. 1 ст. 14, п. 9, 14 ч. 1 ст. 15, п. 11, 24 ч. 1 ст. 16 Закона N131-ФЗ к вопросам местного значения относятся:

* по поселениям - организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

К вопросам местного значения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, а потому, если собственника данных бытовых отходов установить невозможно, именно органы местного самоуправления соответствующего муниципального образования обязаны осуществлять ликвидацию несанкционированной свалки бытовых коммунальных отходов, расположенной на его территории.

Объем образующихся отходов в сельском поселении, с учетом степени благоустройства территории и численности населения, ежегодно составляет около 350 тонн.

На протяжении более десятка лет одной из острейших экологических проблем на территории сельского поселения является проблема утилизации твердых коммунальных отходов. Несанкционированные свалки отходов образуются из-за отсутствия централизованной системы сбора и утилизации отходов.

Отходы производства и потребления представляют серьезную угрозу окружающей природной среде сельского поселения.

Приведенные ниже сведения, особенно по количеству отходов, не могут претендовать на абсолютную точность из-за недостатка организации учета на местах. Однако и по этим данным и фактам можно сделать вывод о неудовлетворительном состоянии дел в сфере обращения с отходами производства и потребления.

**Перечень несанкционированных свалок в сельском**

**поселении**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Район, населенный пункт Расположение | Описание отходов | Объем ТБО м3 |
| 1. | ул.Подгорная д.5 | Бытовой мусор  Металлолом | 18 |
| 2. | ул. Центральная, д.12 | Бытовой мусор | 17 |
| 3. | Вывенская коса | Бытовой мусор, металлолом | 50 |
| 4. | ул. Подгорная.д.15 и д.13 | Бытовой мусор | 12 |
| 5. | ул. Подгорная, 20 | Бытовой мусор | 20 |
| **Итого:** | | | **127** |

Места складирования отходов производства и потребления оказывают значительное влияние на окружающую среду. Тепло, влага и неограниченные запасы пищи создают на поверхности и в верхнем слое почвы благоприятные условия для насекомых. При большом количестве птиц насекомые могут стать разносчиками инфекционных заболеваний.

В связи с вышеизложенным, необходимо предусмотреть комплекс мероприятий для решения поставленных проблем в рамках реализации программы «Улучшение санитарно - экологического состояния территории сельского поселения «село Вывенка» на 2019 год».

1. **2. Цель, задачи и мероприятия Программы, срок ее реализации,**

**ресурсное обеспечение**

Целью программы является организация мероприятий по улучшению санитарно-экологического состояния территории сельского поселения «село Вывенка».

Достижение цели программы возможно посредством решения задачи: ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения «село Вывенка».

Программа разрабатывается на 2019 год, срок реализации Программы 2019 год.

Мероприятия Программы реализуются за счет средств краевого и местного бюджета.

Общая потребность в объеме финансирования Программы составляет 292 129,21 рублей, в том числе: краевой бюджет – 292 100,00 рублей, местный бюджет – 29,21 рублей.

Основные мероприятия программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Объем ТБО mj | Стоимость,  руб. |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок в районе ул.Подгорная, д.5 | 15 | 35505 |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок в районе ул.Центральная, д.12 | 20 | 47340 |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок в районе Вывенская коса | 60 | 142020 |
| 4. | Ликвидация несанкционированных территорий ул.Подгорная, 15 и 13 | 12 | 28404 |
| 5 | Ликвидация несанкционированных территорий ул.Подгорная, 20 | 20 | 47452,06 |
| **Итого:** | | **127** | 292 129,21 |

1. **Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы и критерии оценки эффективности ее**

**реализации**

Выполнение мероприятий Программы позволит улучшить экологическую ситуацию в сельском поселении «село Вывенка» и снизить количество мест несанкционированного сброса мусора.

1. **Система организации выполнения Программы и контроль за исполнением программных мероприятий**

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация сельского поселения. Исполнителем программы является Администрация сельского поселения. Администрация несет ответственность за своевременное и целевое использование средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, в установленном порядке представляет бюджетные заявки, уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм их реализации и состав исполнителей, а также обеспечивает подготовку и представление отчетов о выполнении Программы.